## Slide 1
01 / 03
现状分析
乐山市沙湾区 智慧医疗调研与规划汇报
调研概况
2
公立医院（二甲）
5
民营医院
9
乡镇/社区机构
133
村卫生室
14.5万
常住人口
3万
65岁以上老人
区级医院 — 基础系统齐全，缺平台与智能化
机构 | 现状 | 缺口
区人民医院 [二甲] | HIS/LIS/EMR/PACS/手麻/移动医护等齐全 | 无 CDR、集成平台、BI、大数据
区中医医院 [二级] | 新成立，同人民医院系统，新建 HIS | 其余模块共享人民医院
区妇幼保健院 [二级] | HIS/EMR/LIS/PACS/手麻/体检 | 互联网医院、便民小程序
基层机构 — 无自建系统，信息孤岛严重
维度 | 现状与问题
系统情况 | 除福禄镇外均无自建系统，依赖省统建云平台
村卫生室 | 133 个村卫生室无任何信息系统
数据互通 | 基层系统与公卫云数据不通，重复录入
转诊量 | 年转诊约 100+ 人（福禄镇 200+），双向转诊无反馈
信息化投入 | 仅福禄镇自建系统，年费约 10 万元
核心痛点
01
数据孤岛
区级缺CDR与集成平台， 基层与公卫数据不通
02
协同断层
双向转诊无反馈，远程会诊 未建立，检查结果不互认
03
基层薄弱
133个村卫生室零信息化， 8个乡镇无自建系统
04
智慧缺失
无AI辅助、无CDSS、 无BI决策，距智慧三星差距大
乐山市沙湾区卫生健康局
2026 年 6 月

## Slide 2
02 / 03
建设思路
乐山市沙湾区 智慧医疗调研与规划汇报
建设策略
一期统建
二期建设
已建/利旧对接
总投资量级：XXX 万元
区域医疗大数据平台（一期统建）
基础平台: 主索引与注册 · 统一认证与权限 · 总线服务 · API网关 · 信息标准管理
数据服务: 全方式采集 · 加密脱敏 · 数据治理 · 质量管理 · 完整性管理
资源中心: 基础资源库 · 医疗卫生资源库 · 电子病历库(58数据集) · 健康档案库
集成门户: 统一门户 · 单点登录 · 机构/人员/设备管理 · 互联互通共享
基层服务能力提升
基本医疗: 全结构化电子病历(一期) · 区域PACS+AI肺结节(一期) · 区域LIS(二期)
公卫服务: 妇幼/计免/公卫(已建对接) · 健康档案统计(一期) · 村医随访系统(二期)
质量管理: AI病历质控(一期) · 基层CDSS临床辅助决策(一期)
区域协同应用
便民协同: 区域互联网医院(一期) · 电子健康卡(一期) · 统一预约/支付/查询(一期)
医疗协同: 区域双向转诊(一期) · 处方前置审核(二期) · 区域DRG(二期) · 检查互认(市建利旧)
管理协同: 区域心电/影像(利旧) · 消毒供应中心(一期) · HRP/物资/采购(二期) · ChatBI AI卫健监管(二期)
区级医院能力提升（电子病历5级目标）
临床核心(二期): 门急诊/住院工作站 · 移动医护 · 临床路径 · 患者全息视图 · 业务闭环
医疗管理(一/二期): 智慧医务 · 院感/不良事件 · 护理/输血/重症 · 单病种/全病程 · CA认证
智慧病房(二期): 床旁交互 · 移动护理 · 物联网管控 · 护士站调度
智慧中医(二期): 智能辅助诊疗 · 治未病平台
医院集成平台 + 大数据中心（一期）
平台与数据: 医院互联互通平台 · CDR临床数据中心 · 国考绩效指标管理 · 等级医院评审指标
综合决策监管（一期统建）
监管看板: 运营监控(门诊/住院人次、均费) · 服务效能(医保/收支) · 协同监控(转诊/影像/检验) · 数据资源监控(采集/治理)
急诊急救协同（一期）
急救中心: 胸痛中心 · 卒中中心 · 创伤中心 · 智慧急救平台 · 孕产/新生儿中心(二期)
目标：电子病历 5 级 + 互联互通四级甲等 + 智慧三星 —— 2028 年交付
乐山市沙湾区卫生健康局
2026 年 6 月

## Slide 3
03 / 03
建设费用
乐山市沙湾区 智慧医疗调研与规划汇报
投资概览
智慧医疗总投资 xxxx 万元
建设内容 | 方式 | 分期 | 预算
区域医疗大数据平台 | 统建 | 一期 | 含在总额
智慧医疗综合决策监管 | 统建 | 一期 | 含在总额
基层服务能力提升 | 统建 | 一/二期 | 含在总额
区级医院能力提升(含5级) | 统建 | 一/二期 | 含在总额
医院集成平台+大数据中心 | 统建 | 一期 | 含在总额
区域协同应用 | 统建+利旧 | 一/二期 | 含在总额
系统接口与对接 | 统建 | 一期 | 含在总额
合计
xxxx 万元
资金说明：统建部分做预算；已建/自建系统利旧对接不另计费。区人民医院新院区专项预算 2,400 万元（2028 年交付）。
预期成效
建设前后对比
1
数据贯通，一网共享
建成区域大数据平台+CDR，终结"烟囱"时代，全区医疗机构病历、检验、影像、档案互联互通。
2
基层从"零"到"有"
133个村卫生室+8个乡镇首获电子病历、PACS、CDSS和AI辅助，基层诊疗能力质的飞跃。
3
区级达"5-4-3"标准
电子病历5级+互联互通四甲+智慧三星，跻身全省区县级医院第一梯队。
4
便民惠民全覆盖
互联网医院、电子健康卡、统一预约/支付/查询，居民"一部手机管健康"。
5
AI赋能精准决策
AI病历质控+CDSS辅助+ChatBI卫健监管，从"经验驱动"到"数据驱动"。
乐山市沙湾区卫生健康局
2026 年 6 月